Codex 会话总结归档工具系统性开发研究报告

执行摘要

面向 Codex 的“会话总结归档工具”，最稳妥的建设路线不是直接做一个“导出器”，而是做成本地优先、兼容多变体、可检索、可再总结、可再导出的分层系统。原因很明确：Codex 会话数据默认分布在 CODEX_HOME 下，既包含 sessions/ 与 archived_sessions/ 中的 JSONL 会话转录，也包含独立的 SQLite 状态库；同时，官方 Hooks 文档明确说 transcript_path 指向的转录文件“不是稳定接口，未来可能变化”，而社区与官方 issue 又已经暴露出旧版 rollout 结构、交互式会话缺失 token_count、fork 子会话复制父会话前缀、恢复会话缺失 function_call_output 等多种真实变体。换言之，这个工具的核心难点不是“把 JSONL 转成 Markdown”，而是把不完全稳定的本地会话事实层先规范化。[1]

从开源生态看，现有工具已经覆盖了若干局部能力：MeXenon 的 codex-session-export 偏重 TUI 导出与过滤；ezyyeah/codex-export 偏重多格式与模板化导出；jinghan23/codex-export 偏重作为 Codex Skill 的轻量导出；ccusage 偏重成本与 token 统计，且官方文档已经把 Codex 数据源标为 Beta/实验性；cass 则已经证明“跨代理会话统一索引、全文检索、可选语义检索”是可落地路线。对“总结归档工具”而言，这些项目值得参考，但没有一个项目完整覆盖“可靠解析 + 结构化索引 + 证据化总结 + 多终端导出 + 安全去敏 + 长期归档”这条全链路。[2]

因此，本报告的结论是：MVP 阶段应优先选择 Python + SQLite FTS5 的本地 CLI 架构，先解决解析、规范化、增量索引、Markdown 导出与“有证据的摘要”生成；v1 再补 Hooks 驱动自动入库、Obsidian/VS Code/Cursor 集成与可配置粒度摘要；v2 再补可选服务器组件、pgvector/Elasticsearch 混合检索、团队权限与审计能力。 SQLite FTS5 适合本地全文检索；向量检索则建议做成 可选层，本地可从轻量 embedding 起步，团队或企业版再接入 pgvector/Elastic。[3]

关键决策建议

| 优先级 | 建议 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 先做规范化事实层，再做摘要层。 解析器必须把 session_meta、turn_context、response_item、event_msg 与 legacy rollout 统一成内部 schema。 | Codex 转录文件并非稳定接口，且已存在 pre-session_meta 旧格式、token_count 缺失、fork 复制父前缀、缺失 function_call_output 等真实变体。[4] |
| P0 | 默认本地优先，不把原始会话上传到服务器。 摘要、检索、导出都应支持纯本地运行。 | CODEX_HOME 下不仅有 sessions，还有 auth、logs、skills 等状态；官方也明确提醒分享日志前先确认不含敏感信息。[5] |
| P0 | 默认启用去敏与导出前审阅。 特别是路径、密钥、环境变量、工具输出、raw reasoning。 | show_raw_agent_reasoning 可显式暴露 raw reasoning，且会话中可保存工具输出；示例还显示 reasoning 记录中存在 encrypted_content。[6] |
| P1 | 检索采用“关键词优先、语义可选、混合重排”路线。 单机先用 FTS5，向量索引作为插件。 | SQLite FTS5 适合轻量本地全文检索；Elastic dense_vector 与 pgvector HNSW/IVFFlat 适合更大规模或服务端场景。[3] |
| P1 | 摘要必须输出证据引用。 不是只给一段 prose，而要保留“由哪些 turn / tool call / file edit 支撑”的证据链。 | Structured Outputs 可用 JSON Schema 约束摘要结构；OpenAI 长文总结实践也明确建议基于分块与可控细节层级。[7] |
| P1 | 把 Hooks 作为自动化入口，而不是把转录文件当稳定 API。 | 官方 Hooks 明确给出 session_id、cwd、transcript_path 等输入字段，但同时说明 transcript 格式不稳定；更适合把 Hook 当触发器，而非“唯一真相源”。[8] |
| P2 | 导出目标以 Markdown 为主格式，HTML/Obsidian/VS Code/Cursor/Codex Skill 为派生层。 | 现有开源工具与官方 Skill 机制都已经围绕 Markdown、SKILL.md 与本地文件工作流展开；VS Code 侧也已有历史浏览类扩展验证此方向。[9] |

目标范围与假设

本工具的目标可以定义为：把 Codex 本地会话从“散落 JSONL 与状态库”提升为“可搜索、可压缩总结、可引用证据、可导出到知识库或 IDE”的长期资产。 它不是要替代 Codex 原生的 /resume、/fork、/compact 等交互能力，而是对这些能力形成会后归档层：保留原始事实，整理摘要，支持回溯、复用与知识沉淀。Codex 官方已经支持 /resume、/fork、/side、/compact 与 codex resume / codex fork 等线程操作，这恰好说明“线程持续演化、分叉、压缩”是产品内建能力，而归档工具应围绕这种线程生命周期建模。[10]

本报告采用以下显式假设；凡用户未给出之处，统一标注为“未指定”。

| 维度 | 假设 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 未指定；设计上以 Windows可运行为目标 |
| 用户规模 | 未指定；MVP 按单用户本地使用设计，v2 再考虑团队共享 |
| 并发 | 未指定；MVP 仅要求单机单进程可稳定增量导入，v1 起支持后台索引 |
| 数据量 | 默认允许从数百到数千会话增长；需考虑单个会话超大 JSONL 的情况 |
| 网络 | 默认支持完全离线；摘要可配置为本地模型或外部 API |
| 法域与合规约束 | 未指定；本报告不给出法律意见，仅给出工程控制建议 |
| Codex 版本跨度 | 需兼容 2025 legacy rollout、当前 JSONL rollout，以及后续小变体 |

围绕这个目标，关键需求应分成四层。功能层至少需要：目录扫描、增量导入、统一解析、会话/turn/tool/file-edit 索引、关键词搜索、可选语义搜索、摘要生成、Markdown/HTML 导出、批量归档、标签与收藏、按项目 cwd 聚合。非功能层至少需要：大文件流式解析、断点续扫、可观测日志、可复现实验、跨平台。安全层至少需要：默认本地存储、敏感字段红线匹配与可插拔去敏、导出前确认、加密备份、权限隔离。隐私与合规层至少需要：最小数据保留、可删除、可重建索引、审计导出、可配置外发策略。之所以必须把安全/隐私上升为一级需求，是因为 CODEX_HOME 同时承载 config、auth、logs、sessions 等本地状态，而官方也明确提醒“分享日志前先确认不含敏感信息”；再加上互联网访问场景存在 prompt injection 导致数据泄露的明确风险，归档工具不能只做“便利层”，必须自带防泄漏边界。[11]

下表给出建议性的需求基线。

| 类别 | 建议基线 |
| --- | --- |
| 功能 | 导入 sessions/ 与 archived_sessions/；识别 fork / resume / compact；按项目、线程、时间、模型、工具、文件路径检索；生成带证据引用的 summary |
| 非功能 | 单个超大 JSONL 不整体读入内存；索引可重建；支持离线；本地检索响应尽量保持秒级内 |
| 安全 | 默认本地；导出前去敏预览；敏感规则可自定义；备份与索引可加密；依赖锁定与签名验证 |
| 隐私/合规 | 删除原文后可选择仅保留摘要；摘要可标记“仅本地”；导出产生审计记录；外部模型调用必须显式 opt-in |
| 运维 | 单二进制或 Python CLI 可安装；支持 cron/任务计划自动索引；可选服务器组件不应成为基础依赖 |

输入数据规范与现有工具对比

Codex 会话数据的当前形态

Codex 把本地状态根目录放在 CODEX_HOME，默认是 ~/.codex；其中会话转录通常位于 sessions/ 与 archived_sessions/，而 SQLite 状态数据可单独放在 CODEX_SQLITE_HOME 或 sqlite_home 指定的目录中。官方 Troubleshooting 还明确给出了 app logs、session transcripts 与 archived sessions 的默认位置。对归档工具来说，这意味着数据源至少有三类：JSONL 转录、SQLite 状态库，以及可能辅助存在的索引文件与日志。[12]

当前官方测试与 issue 能确认的新式 JSONL 记录，核心由四种顶层记录构成：session_meta、turn_context、response_item、event_msg。官方测试样例展示了 session_meta.payload 中的 session_id / id / timestamp / cwd / originator / cli_version / source / model_provider；同一个测试还展示了 event_msg.payload.type = "user_message" 的形态。另一个 issue 提供了 turn_context.payload 中 model、effort、approval_policy、collaboration_mode 的实例如 gpt-5.3-codex。response_item 则已经公开出现 message、reasoning、function_call、function_call_output 等 payload 类型。[13]

建议采用如下内部统一记录模型作为解析入口：

| 顶层 type | 关键 payload 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| session_meta | session_id、id、cwd、source、model_provider、可选 forked_from_id | 会话身份与环境元数据；fork 子会话会带 forked_from_id。[14] |
| turn_context | model、effort、approval_policy、collaboration_mode | 每轮上下文配置，适合做摘要时的“执行条件”证据。[15] |
| response_item | message / reasoning / function_call / function_call_output | 会话内容主干；要允许 call-output 不配对。[16] |
| event_msg | user_message、turn_aborted、token_count、可能还有 agent_message | 事件层；不同版本完整度不同。[17] |
| legacy 顶层记录 | record_type: "state"，或顶层 type: message/reasoning/function_call | 2025 旧格式，需单独分支解析。[18] |

可能变体与解析风险

这里最关键的工程事实有四个。

第一，官方不把 transcript format 视为稳定接口。Hooks 文档说得非常直接：transcript_path 只是为了方便提供给 Hook，transcript format 不是稳定接口，未来可能变化。因此，解析器必须遵循“宽进严出”原则：输入允许字段漂移、缺失与额外字段；输出统一到自家 schema，永远不要把原始 JSON shape 直接暴露给上层业务。[19]

第二，不同运行模式下，记录完整性并不一致。公开 issue 显示，交互式会话文件里通常只有 session_meta、turn_context、response_item 以及若干 event_msg，但可能缺失 token_count；而 ccusage 之类依赖本地日志推导成本的工具，正因缺少 token_count 而出现“No usage data found”的局面。换言之，成本统计不能依赖单一字段；需要降级策略。[20]

第三，恢复与 fork 会引入结构异常但并不代表文件损坏。一个 issue 明确展示子会话的第一行是子自己的 session_meta，第二行是父会话的 session_meta，之后还会复制父会话历史，再接子分支新记录；这意味着若不做 dedup，摘要会把父历史重复算进去。另一个 issue 则展示恢复后的 rollout 中可能存在 function_call 却没有匹配的 function_call_output，因此解析器不能把 call-output 配平视为强一致约束。[21]

第四，旧版 rollout 真实存在且仍可能被用户保留。官方 issue 已展示 2025 legacy 文件形态：开头是 {"id":..., "timestamp":..., "instructions":null}，随后出现 {"record_type":"state"}，再跟顶层 {"type":"message" ...} 或 {"type":"function_call" ...} 记录；codex doctor 当时甚至把它们当成 scan errors。对归档工具来说，忽略这些文件会导致用户历史断层。[18]

下面给出一个可接受的示例片段。它不是唯一合法格式，但足以覆盖主路径；真正实现时应允许字段缺失、顺序差异与未知扩展字段。[13]

{"timestamp":"2026-01-27T12:34:56Z","type":"session_meta","payload":{"session_id":"019e...","id":"019e...","timestamp":"2026-01-27T12:34:56Z","cwd":"/repo/app","originator":"codex_cli_rs","cli_version":"0.137.0","source":"cli","model_provider":"openai"}}
{"timestamp":"2026-01-27T12:35:01Z","type":"turn_context","payload":{"model":"gpt-5.3-codex","effort":"xhigh","approval_policy":"never","collaboration_mode":{"mode":"default","settings":{"model":"gpt-5.3-codex","reasoning_effort":"xhigh"}}}}
{"timestamp":"2026-01-27T12:35:02Z","type":"event_msg","payload":{"type":"user_message","message":"检查本仓库的测试失败原因","kind":"plain"}}
{"timestamp":"2026-01-27T12:35:10Z","type":"response_item","payload":{"type":"reasoning","summary":[{"type":"summary_text","text":"**调查测试失败**"}],"content":null,"encrypted_content":"gAAAAA..."}}
{"timestamp":"2026-01-27T12:35:12Z","type":"response_item","payload":{"type":"function_call","name":"shell","arguments":"{\"command\":\"pytest -q\"}","call_id":"call_123"}}
{"timestamp":"2026-01-27T12:35:15Z","type":"response_item","payload":{"type":"function_call_output","call_id":"call_123","output":"2 failed, 18 passed"}}
{"timestamp":"2026-01-27T12:35:20Z","type":"response_item","payload":{"type":"message","role":"assistant","content":[{"type":"output_text","text":"失败集中在 auth 模块……"}]}}

现有开源工具与对比

| 项目 | 语言 | 许可证 | 活跃度 | 主要功能 | 优点 | 局限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cass | Rust 为主 | MIT License with OpenAI/Anthropic Rider，不是标准纯 MIT。[22] | 43 个 release，最新 v0.6.19 于 2026-06-26；932 stars。[23] | 统一索引多种 coding agent 历史，支持本地全文检索与可选语义检索。[23] | 证明了“统一 schema + 本地搜索”的路线可行；支持跨代理。[23] | 目标是跨代理搜索，不是专门为 Codex 做证据化总结；许可证附加 rider 也可能影响企业采用。[24] |
| MeXenon/codex-session-export | Python | Apache-2.0。[25] | 11 个 release，最新 v2.6.2 于 2026-06-26；61 stars。[25] | TUI 选择会话、按 section 过滤、批量导出 Markdown、项目视图、上下文解析。[25] | 对 Codex JSONL 的会话查看/导出体验成熟；能区分 reasoning、工具调用、终端输出等多段。[25] | 聚焦导出，不提供长期索引、检索、知识库级摘要。 |
| ezyyeah/codex-export | Go | MIT。[26] | 2 commits、无 release、0 stars。[27] | 支持 Markdown / HTML / JSON / text / CSV / 自定义模板，多 agent .jsonl。[27] | 模板化导出思路很适合作为你项目的 exporter 层参考。[27] | 项目仍很早期，生态验证与稳定性信号较弱。 |
| jinghan23/codex-export | Node/JavaScript（仓库含 package.json，未见更细语言声明）[28] | 本次已核验来源未发现明确许可证声明；package.json 仅含 name/version/description。[29] | 6 commits；约 27 stars；以 Skill 方式安装。[28] | 面向 Codex CLI 与 Desktop 双来源导出，支持作为 Codex Skill 使用。[30] | 非常适合“直接在 Codex 内调用导出能力”的场景；对你的 Skill 集成部分很有参考价值。[31] | 许可证不清晰；功能目前偏单点导出，不是归档系统。 |
| ccusage | Rust 为主，辅以 TypeScript/Nix 等。[32] | MIT。[32] | 128 个 release，最新 v20.0.14 于 2026-06-15；16.7k stars。[32] | 从本地数据分析多个 coding agent 的 token usage 与成本；支持 ccusage codex daily/session。Codex 数据源官方文档标注为 Beta/实验性。[33] | 对统计维度、统一报表与多源扫描非常成熟。[33] | 目的不是会话知识归档；且 issue 已暴露针对大 Codex JSONL 的内存读取问题。[34] |

结论很清楚：如果你的产品目标是“Codex 会话总结归档”，那么最佳策略不是 fork 某个单一项目，而是组合借鉴。具体说，解析/导出层可参考 MeXenon 与 ezyyeah/codex-export 的 section/filter/template 设计；成本统计与多数据源发现可参考 ccusage；索引与检索可参考 cass；Codex 内原生触发与分发可参考 jinghan23/codex-export 的 Skill 路径。[2]

架构数据模型与检索设计

推荐架构

对单机优先场景，推荐采用“采集层 → 规范化层 → 存储层 → 检索层 → 摘要层 → 导出层”六段式。采集层读取 sessions/、archived_sessions/、可选 state_5.sqlite 与 Hook 事件；规范化层把新旧 JSONL 统一成内部 schema 并做去敏；存储层落 SQLite 主库；检索层先上 FTS5，再接可选向量；摘要层输出结构化 summary；导出层再生成 Markdown / HTML / Obsidian / Skill 等。之所以建议把 Hook 作为“增量触发器”接入，是因为官方 Hook 输入天然提供 session_id、cwd、hook_event_name、transcript_path、model 等字段，并支持 SessionStart、PostToolUse、Stop 等生命周期节点。[35]

数据模型

建议的最小化关系模型如下。它不是对 Codex 原始数据的简单镜像，而是为了后续搜索与摘要的“查询友好化”。

CREATE TABLE sessions (
  session_id TEXT PRIMARY KEY,
  parent_session_id TEXT NULL,
  source_kind TEXT NOT NULL,            -- cli / app / desktop / legacy / unknown
  cwd TEXT NULL,
  model_provider TEXT NULL,
  first_seen_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL,
  archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  raw_path TEXT NOT NULL,
  raw_sha256 TEXT NOT NULL,
  parse_version INTEGER NOT NULL,
  flags_json TEXT NOT NULL              -- {"legacy":true,"missing_token_count":true,...}
);

CREATE TABLE turns (
  turn_id TEXT PRIMARY KEY,
  session_id TEXT NOT NULL,
  turn_index INTEGER NOT NULL,
  timestamp TEXT NULL,
  model TEXT NULL,
  effort TEXT NULL,
  approval_policy TEXT NULL,
  collaboration_mode_json TEXT NULL,
  user_message_text TEXT NULL,
  assistant_message_text TEXT NULL,
  summary_text TEXT NULL,
  token_usage_json TEXT NULL,
  FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES sessions(session_id)
);

CREATE TABLE events (
  event_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  session_id TEXT NOT NULL,
  turn_id TEXT NULL,
  timestamp TEXT NULL,
  top_type TEXT NOT NULL,               -- session_meta / turn_context / response_item / event_msg / legacy
  sub_type TEXT NULL,                   -- message / reasoning / function_call / user_message / token_count...
  role TEXT NULL,
  call_id TEXT NULL,
  tool_name TEXT NULL,
  file_path TEXT NULL,
  text_content TEXT NULL,
  payload_json TEXT NOT NULL
);

CREATE VIRTUAL TABLE events_fts USING fts5(
  session_id, tool_name, file_path, text_content,
  content='events', content_rowid='event_id',
  tokenize='unicode61'
);

这个设计的核心思想有三点。其一，sessions 保存归档级元数据，只放会话身份、来源、路径、去重哈希与解析标志；其二，turns 负责最常用的“人类阅读层”聚合字段，如用户问题、助手最终答复、该轮模型与 token；其三，events 负责保留证据事实，任何摘要引用最终都应回链到 event_id。SQLite FTS5 是合适的本地全文检索底座，因为它本身就是 SQLite 的虚拟表模块，可对一组文本列建立高效全文索引，并支持 prefix 索引等配置；Elasticsearch 与 pgvector 则更适合当数据规模与团队共享需求上升后再接入。[3]

如果你选择企业版或服务端检索，可以用如下 Elasticsearch mapping 作为派生方案：

{
  "mappings": {
    "properties": {
      "session_id": {"type": "keyword"},
      "event_id": {"type": "long"},
      "timestamp": {"type": "date"},
      "top_type": {"type": "keyword"},
      "sub_type": {"type": "keyword"},
      "role": {"type": "keyword"},
      "cwd": {"type": "keyword"},
      "tool_name": {"type": "keyword"},
      "file_path": {"type": "keyword"},
      "text_content": {"type": "text"},
      "embedding": {
        "type": "dense_vector",
        "dims": 1536,
        "similarity": "cosine"
      }
    }
  }
}

这里的 dense_vector 来自 Elastic 官方的 kNN 能力；官方文档说明该字段适用于 kNN 搜索、使用 HNSW 做高效近邻检索，而且索引向量会增加摄入成本，因此你不应默认对全部事件做 embedding，而应优先对“turn 级摘要”和“高价值事件切片”做向量化。[36]

搜索与检索策略

搜索策略建议分三层。

第一层是关键词检索。默认查询对象包括：用户问题、助手最终答复、reasoning summary、tool name、file path、tool output 摘要。单机版优先走 SQLite FTS5，因为它原生、可嵌入、零额外服务依赖。[37]

第二层是语义检索。建议只对两类对象向量化：一类是 turn 级“精简事实块”，一类是摘要块。模型候选可按部署方式分成三档：

| 场景 | 候选 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 纯本地轻量 | bge-small-en-v1.5 | 384 维，体积和成本较轻，适合英文代码场景的本地召回。[38] |
| 中英混合、本地优先 | bge-m3 | 官方模型卡强调多功能、多语言、可处理超过 100 种语言与最长 8192 token 文本，更适合中英混杂的工程对话与长文档检索。[39] |
| 云端高质量 | text-embedding-3-small | OpenAI 官方给出默认 1536 维，且支持降维参数；成本较低，适合服务端统一 embedding。[40] |

第三层是混合检索与重排。本地版建议先做简单加权：BM25/FTS 分数 + 向量相似度 + recency boost + exact-file-path boost + same-project boost。服务端如果用 pgvector，应优先考虑 HNSW 获得更优速度/召回折中；若更注重建索引速度与内存占用，再退到 IVFFlat。pgvector 官方文档对这两者的权衡说得很清楚。[41]

自动化总结与导出集成

自动化总结策略

建议把 summary 设计成四级粒度：事件摘要、轮次摘要、会话摘要、项目摘要。其中事件摘要不必调用大模型，可由规则模板直接生成，例如“在某轮执行了 pytest -q，得到 2 failed”；轮次摘要聚合该轮 user question、assistant final answer、关键 tool call 与关键 file changes；会话摘要聚合 3–10 个轮次摘要；项目摘要跨会话汇总该 cwd 下的主题、常见问题、反复出现的修复策略。这个分层方式与 OpenAI Cookbook 的长文总结思路一致：先分块，再按可控粒度合并。[42]

为保证可消费性，摘要输出建议强制走 Structured Outputs，至少约束成如下 JSON Schema 概念结构：title、summary、decisions[]、evidence[]、files[]、commands[]、risks[]、open_questions[]。这样做不是形式主义，而是为了确保不同模型与不同批次生成的 summary 都能稳定落库、可 diff、可重建。OpenAI 的官方文档明确说明 Structured Outputs 可确保响应遵循你给定的 JSON Schema。[43]

推荐的多轮流程如下：

- 抽取阶段：对原始事件做 deterministic extract，得到时间线、主要提问、最终答复、工具调用、文件触达、异常。

- 压缩阶段：按 turn 聚合成“事实块”，并给每个事实块附 event_id 引用。

- 生成阶段：用模型只做“重述与组织”，而不是让模型自由猜测事实。

- 校验阶段：检查 summary 中每一条 claim 至少关联一个 evidence item；若没有，就降级为“未证实观察”。

这种“抽取优先、生成后置”的方式非常适合 Codex 会话，因为原始记录里信息密度高、tool output 易噪，而 function_call_output 还可能缺失；若直接整段总结，很容易把不完整事件误当结论。[44]

下面给出一个可复用的摘要模板骨架：

你是会话归档器。请只根据给定事件事实生成摘要。
约束：
- 不得补充未在证据中出现的事实
- 每条“关键结论”必须引用 evidence_ids
- 输出 JSON，遵循给定 schema
- 若存在不确定点，写入 open_questions
- 若检测到敏感信息，标注 redaction_warnings

如果外部模型参与生成，建议把“系统提示 + schema + 固定 rubric”作为稳定前缀，从而利用 Prompt Caching 降低成本与延迟。OpenAI 官方说明 Prompt Caching 可自动工作，并在合适场景下降低延迟与输入成本。[45]

导出格式与集成

主格式应优先 Markdown，因为它同时服务三类集成：一类是人类阅读；一类是知识库系统（例如 Obsidian Vault 这类以 Markdown 文件为核心的工作流）；一类是二次喂给模型作为结构化上下文。现有导出工具也普遍优先 Markdown；同时，Codex Skills 机制本身就是围绕 SKILL.md、可选脚本与 references 目录工作的，因此“把高质量会话归档产物进一步转成 Skill 素材”是非常自然的扩展路径。[46]

建议导出层至少支持下列产物：

| 产物 | 用途 |
| --- | --- |
| session.md | 完整会话归档，含目录、时间线、关键问答、命令与文件列表、证据引用 |
| session.brief.md | 只保留用户问题、最终答复、关键决策 |
| session.html | 面向团队分享的静态报告 |
| project-index.md | 按 cwd 聚合的项目历史索引页 |
| obsidian/ 目录 | 生成 frontmatter、双链、标签、每日笔记入口 |
| skill-candidate/ | 从高质量会话中抽取 SKILL.md、references/ 和示例输入输出 |

如果要向 VS Code / Cursor 集成，两条路都可行。第一条是最轻方式：导出到工作区内的 docs/codex-archive/，利用编辑器原生 Markdown 预览与全文搜索。第二条是提供扩展侧边栏；这条路已有市场验证，VS Code Marketplace 上的 “Codex History Viewer” 已把本地 session files 做成可搜索、可标签、可复用答案的 chat-like 历史浏览器。对你来说，更合理的顺序是先把数据模型与导出格式做好，再决定是否单独做扩展。[47]

实现路线图项目计划与测试验收

路线图与项目计划

下表给出一个简洁、可执行的建议计划。由于人员与技能背景未指定，表中统一保留“未指定”的假设说明。

| 里程碑 | 交付物 | 估时 | 人员/技能假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | CLI 扫描器、JSONL/legacy 解析器、SQLite 主库、FTS5 搜索、Markdown 导出、基础摘要、去敏规则、README 初稿 | 2–4 周 | 未指定 |
| v1 | Hooks 自动入库、增量更新、批量导出、Obsidian 产物、证据化摘要 JSON Schema、测试覆盖提升、安装脚本 | 4–8 周 | 未指定 |
| v2 | 可选向量检索、pgvector/Elastic 适配、桌面壳或 VS Code 扩展、团队权限、审计日志、加密备份与恢复、CI 安全门禁 | 8–16 周 | 未指定 |

更细的执行顺序建议如下。第一个 sprint 只做解析正确性与 schema 固化；第二个 sprint 补 FTS5 与 Markdown exporter；第三个 sprint 上摘要与去敏；第四个 sprint 才接 Hooks 与 Skill 集成。这样安排的原因在于：如果事实层还不稳定，越往上做，返工成本越高。[48]

建议的可复制命令示例如下：

# 初始化数据库
codex-archive init --db ~/.local/share/codex-archive/archive.db

# 扫描默认 Codex HOME
codex-archive import --codex-home ~/.codex

# 只重建 FTS 索引
codex-archive reindex --db ~/.local/share/codex-archive/archive.db --fts-only

# 搜索某个历史问题
codex-archive search "pytest auth failed token refresh" --project /repo/app

# 生成会话摘要
codex-archive summarize --session 019e245b-687d-7f20-ac51-b8fd4a84d160 --format json

# 导出 Markdown
codex-archive export md --session 019e245b-687d-7f20-ac51-b8fd4a84d160 -o ./out/

# 导出 Obsidian vault 片段
codex-archive export obsidian --project /repo/app -o ./vault/Codex/

README 草案建议至少包含以下要点：项目定位；支持的数据源与版本范围；安装方式；最小示例；数据目录说明；隐私/去敏说明；摘要输出 schema；导出格式说明；已知限制（例如 transcript format 非稳定接口、legacy rollout 支持范围、token_count 可能缺失）。这些限制都不是实现瑕疵，而是对 Codex 现状的真实反映，应该明确写进 README。[49]

测试计划与验收标准

测试建议分为五层。

单元测试层，重点覆盖解析器：新式 JSONL、legacy rollout、缺失 function_call_output、fork 重复前缀、未知字段、损坏行容错。集成测试层，验证从 import 到 search 到 summarize 到 export 的全链路。性能测试层，验证超大单文件不会整段读入内存；这里要特别吸收 ccusage 在 Codex 大文件上“读完整文件进内存”的教训。安全测试层，重点验证密钥/令牌/绝对路径/邮箱/URL 参数等规则脱敏，以及导出前拦截。回归测试层，维护一组 golden session fixtures，确保升级 parser 后结果可对比。[50]

建议的验收标准可以写得很具体：

| 领域 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| 解析正确性 | 样例库中 ≥ 95% 文件能被解析为内部 schema；无法完全解析时能给出降级说明，不得静默丢失 |
| 搜索 | 10k–100k 事件量级下，本地关键词检索保持可接受交互延迟 |
| 摘要质量 | 每条关键结论都有 evidence 引用；随机抽检不得出现明显无证据幻觉 |
| 导出 | Markdown 可稳定生成、目录与 anchor 正常；HTML 输出可离线打开 |
| 安全 | 检出高风险模式时默认阻止外发导出，或至少给出显式二次确认 |
| 可恢复 | 删除索引后可由原始会话重建；删除原文后若选择保留摘要，系统能显示“摘要来源于已删除原文” |

部署运维风险与推荐技术栈

部署与运维

部署形态建议分三档。

第一档是本地 CLI，也是最应该优先交付的形态。它的优点是安装简单、权限边界清晰、离线可用。第二档是桌面 app 壳层，本质仍复用同一套本地数据库与 exporter，只是把搜索/摘要/导出做成 GUI。第三档是可选服务器组件，只在团队需要跨人共享、统一权限、远程 embedding 或集中审计时再引入。这个分层符合 Codex 本身“本地运行 + 可选 richer clients”的生态现实，也能最大限度降低敏感会话外流。[51]

运维上建议至少落地：原始会话目录只读挂载；主库与索引库分离；每日增量备份；数据库可选 SQLCipher 或文件系统加密；导出目录与源目录分区管理；权限按“读原文 / 读摘要 / 导出 / 删除”拆分。若启用自动化，可用 Codex Hooks 在 SessionStart、PostToolUse 或 Stop 时触发轻量任务，例如只记录待索引队列，而不是在 Hook 中直接做大规模解析，以免阻塞主工作流。[52]

风险与缓解措施

在风险面上，需要把“数据风险”和“供应链风险”放在同等位置。

数据风险方面，最重要的是敏感信息泄露：Codex 会话中天然可能包含仓库路径、命令输出、错误栈、差异补丁、甚至 raw reasoning 与工具输出，所以导出功能必须带去敏预览；官方也已提醒日志分享前先检查敏感信息。而互联网访问又可能引入 prompt injection，官方示例直接说明过恶意资源可诱导代理泄露敏感数据，因此归档工具在抓取外部网页或把摘要喂回模型时，必须限制来源与默认关闭非信任域。[53]

供应链风险方面，近期生态已经给出足够警示：2026 年与 Codex 相关的恶意 npm 包窃取 token 事件说明，围绕 AI 编程工具链的依赖投毒已经是现实威胁。缓解措施应包括：锁定依赖版本、在 CI 中启用 GitHub Dependency Review、对 npm 包核验 provenance、对发布物做签名/校验和验证，并在构建侧尽可能提升到 SLSA 级别。GitHub 与 npm 的官方文档都已提供相应机制；OpenSSF 也把供应链篡改防护列为核心目标。[54]

推荐技术栈与第三方库

如果目标是最快做出正确的 MVP，我更推荐这套组合，而不是一开始就追求原生桌面或服务端复杂架构：

| 层 | 推荐 |
| --- | --- |
| 语言 | Python 3.11+ 作为 MVP 主语言；后续若追求极致性能，再考虑把 parser/indexer 热路径迁到 Rust |
| CLI/终端 UI | Typer + Rich |
| 解析与数据校验 | orjson + pydantic |
| 本地存储 | SQLite + FTS5 |
| 向量层 | 本地可选 sentence-transformers；服务端选 pgvector 或 Elasticsearch |
| 模板与导出 | Jinja2、markdown-it-py / mistune |
| Token 估算 | tiktoken |
| LLM 调用 | OpenAI API 或本地模型适配层，摘要输出走 Structured Outputs |
| 测试 | pytest，golden fixtures + snapshot |
| 安全 | detect-secrets 或自定义规则 + 依赖锁定 + CI 依赖审查 |

这个技术栈的逻辑是：CLI、解析、SQLite、Markdown 都非常适合 Python 快速实现；FTS5 满足大多数单机检索要求；向量层与服务端从第一天起就定义接口，但不必第一天就启用。真正需要“可共享、可规模化”时，再挂 pgvector / Elastic。[55]

示例代码片段

下面三段代码展示最关键的三个函数形态：解析 .jsonl、导出 Markdown、生成带证据引用的摘要输入。它们的设计假设与前文一致：同时兼容 session_meta / turn_context / response_item / event_msg 与 legacy 记录，并允许部分记录缺失或不配对。[56]

from __future__ import annotations

import json
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path
from typing import Iterator, Optional


@dataclass
class NormalizedEvent:
    session_id: Optional[str]
    timestamp: Optional[str]
    top_type: str
    sub_type: Optional[str]
    role: Optional[str]
    text: Optional[str]
    payload: dict


def iter_jsonl(path: Path) -> Iterator[dict]:
    with path.open("r", encoding="utf-8") as f:
        for lineno, line in enumerate(f, start=1):
            line = line.strip()
            if not line:
                continue
            try:
                yield json.loads(line)
            except json.JSONDecodeError as e:
                yield {
                    "_parse_error": True,
                    "_lineno": lineno,
                    "_raw": line[:1000],
                    "_error": str(e),
                }


def normalize_record(record: dict, fallback_session_id: Optional[str] = None) -> NormalizedEvent:
    # current rollout format
    if "type" in record and "payload" in record and isinstance(record["payload"], dict):
        top_type = record["type"]
        payload = record["payload"]
        session_id = fallback_session_id
        sub_type = payload.get("type")
        role = payload.get("role")
        text = None

        if top_type == "session_meta":
            session_id = payload.get("session_id") or payload.get("id") or fallback_session_id
        elif top_type == "event_msg":
            text = payload.get("message")
        elif top_type == "response_item":
            if sub_type == "message":
                parts = payload.get("content") or []
                text = "\n".join(
                    p.get("text", "")
                    for p in parts
                    if isinstance(p, dict) and p.get("type") in {"output_text", "input_text"}
                ) or None
            elif sub_type == "reasoning":
                summary = payload.get("summary") or []
                text = "\n".join(
                    s.get("text", "")
                    for s in summary
                    if isinstance(s, dict)
                ) or None
            elif sub_type == "function_call_output":
                text = payload.get("output")
            elif sub_type == "function_call":
                text = payload.get("arguments")

        return NormalizedEvent(
            session_id=session_id,
            timestamp=record.get("timestamp"),
            top_type=top_type,
            sub_type=sub_type,
            role=role,
            text=text,
            payload=payload,
        )

    # legacy rollout format
    if record.get("record_type") == "state":
        return NormalizedEvent(
            session_id=fallback_session_id,
            timestamp=record.get("timestamp"),
            top_type="legacy",
            sub_type="state",
            role=None,
            text=None,
            payload=record,
        )

    if "type" in record:
        text = None
        if record["type"] == "message":
            parts = record.get("content") or []
            text = "\n".join(
                p.get("text", "")
                for p in parts
                if isinstance(p, dict) and p.get("type") in {"output_text", "input_text"}
            ) or None
        return NormalizedEvent(
            session_id=record.get("id") or fallback_session_id,
            timestamp=record.get("timestamp"),
            top_type="legacy",
            sub_type=record.get("type"),
            role=record.get("role"),
            text=text,
            payload=record,
        )

    return NormalizedEvent(
        session_id=fallback_session_id,
        timestamp=record.get("timestamp"),
        top_type="unknown",
        sub_type=None,
        role=None,
        text=None,
        payload=record,
    )

from pathlib import Path
from typing import Iterable


def export_markdown(session_id: str, events: Iterable[NormalizedEvent], out_path: Path) -> None:
    lines: list[str] = [f"# Session {session_id}", ""]
    lines.append("## Timeline")
    lines.append("")

    for idx, ev in enumerate(events, start=1):
        header = f"### {idx}. {ev.top_type}"
        if ev.sub_type:
            header += f" / {ev.sub_type}"
        lines.extend([header, ""])
        lines.append(f"- 时间: `{ev.timestamp or 'unknown'}`")
        if ev.role:
            lines.append(f"- 角色: `{ev.role}`")
        if ev.text:
            lines.append("")
            lines.append("```text")
            lines.append(ev.text[:10000])
            lines.append("```")
        lines.append("")

    out_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    out_path.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")

from typing import Any


def build_summary_prompt(session_meta: dict, turn_facts: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]:
    """
    返回一个供 LLM 使用的结构化输入；
    重点是把“事实”和“证据ID”显式展开，再让模型做组织与压缩。
    """
    return {
        "task": "summarize_codex_session",
        "constraints": {
            "must_cite_evidence_ids": True,
            "no_unverified_claims": True,
            "language": "zh-CN",
        },
        "session": {
            "session_id": session_meta.get("session_id") or session_meta.get("id"),
            "cwd": session_meta.get("cwd"),
            "model_provider": session_meta.get("model_provider"),
            "source": session_meta.get("source"),
        },
        "turns": turn_facts,
        "output_schema": {
            "title": "string",
            "summary": "string",
            "decisions": [{"text": "string", "evidence_ids": ["string"]}],
            "commands": [{"command": "string", "evidence_ids": ["string"]}],
            "files": [{"path": "string", "evidence_ids": ["string"]}],
            "risks": [{"text": "string", "evidence_ids": ["string"]}],
            "open_questions": [{"text": "string", "evidence_ids": ["string"]}],
        },
    }

综合来看，最优先的工程结论可以概括为一句话：把 Codex 会话当作“多变体、含敏感信息、适合做长期知识资产”的本地事实流，而不是把 .jsonl 当成固定 API。 只要先把这一点做对，搜索、摘要、导出、Obsidian、VS Code、Cursor、Codex Skill 这些上层能力就都会变成可持续演进的派生功能。反过来，如果跳过规范化与安全边界，直接做“导出器”，很快就会在 legacy 兼容、fork 去重、调用配对、去敏和摘要可信度上遇到系统性返工。[57]

[1] [5] [11] [12] https://developers.openai.com/codex/environment-variables

https://developers.openai.com/codex/environment-variables

[2] [9] [25] [46] https://github.com/MeXenon/codex-session-export

https://github.com/MeXenon/codex-session-export

[3] [37] [55] https://www.sqlite.org/fts5.html

https://www.sqlite.org/fts5.html

[4] [8] [19] [35] [48] [49] [52] [57] https://developers.openai.com/codex/hooks

https://developers.openai.com/codex/hooks

[6] https://developers.openai.com/codex/config-reference

https://developers.openai.com/codex/config-reference

[7] [43] https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

[10] https://developers.openai.com/codex/cli/slash-commands

https://developers.openai.com/codex/cli/slash-commands

[13] [14] [56] https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/rollout/src/recorder_tests.rs

https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/rollout/src/recorder_tests.rs

[15] https://github.com/openai/codex/issues/13066

https://github.com/openai/codex/issues/13066

[16] https://github.com/openai/codex/issues/6834

https://github.com/openai/codex/issues/6834

[17] [20] https://github.com/openai/codex/issues/9660

https://github.com/openai/codex/issues/9660

[18] https://github.com/openai/codex/issues/26877

https://github.com/openai/codex/issues/26877

[21] https://github.com/openai/codex/issues/22593

https://github.com/openai/codex/issues/22593

[22] [24] https://github.com/Dicklesworthstone/coding_agent_session_search/blob/main/LICENSE

https://github.com/Dicklesworthstone/coding_agent_session_search/blob/main/LICENSE

[23] https://github.com/Dicklesworthstone/coding_agent_session_search

https://github.com/Dicklesworthstone/coding_agent_session_search

[26] [27] https://github.com/ezyyeah/codex-export

https://github.com/ezyyeah/codex-export

[28] [29] [30] [31] https://github.com/jinghan23/codex-export

https://github.com/jinghan23/codex-export

[32] [33] https://github.com/ccusage/ccusage

https://github.com/ccusage/ccusage

[34] [50] https://github.com/ryoppippi/ccusage/issues/1124

https://github.com/ryoppippi/ccusage/issues/1124

[36] https://www.elastic.co/docs/reference/elasticsearch/mapping-reference/dense-vector

https://www.elastic.co/docs/reference/elasticsearch/mapping-reference/dense-vector

[38] https://developers.cloudflare.com/workers-ai/models/bge-small-en-v1.5/

https://developers.cloudflare.com/workers-ai/models/bge-small-en-v1.5/

[39] https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

[40] https://developers.openai.com/api/docs/guides/embeddings

https://developers.openai.com/api/docs/guides/embeddings

[41] https://github.com/pgvector/pgvector

https://github.com/pgvector/pgvector

[42] https://developers.openai.com/cookbook/examples/summarizing_long_documents

https://developers.openai.com/cookbook/examples/summarizing_long_documents

[44] https://github.com/openai/codex/issues/29773

https://github.com/openai/codex/issues/29773

[45] https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-caching

https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-caching

[47] https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hiztam.codex-history-viewer

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hiztam.codex-history-viewer

[51] https://github.com/openai/codex

https://github.com/openai/codex

[53] https://developers.openai.com/codex/app/troubleshooting

https://developers.openai.com/codex/app/troubleshooting

[54] https://thehackernews.com/2026/06/openai-codex-authentication-tokens.html

https://thehackernews.com/2026/06/openai-codex-authentication-tokens.html